Załącznik nr 1 do SWZ – wzór umowy

UMOWA  nr ….....2021 (projekt)

Umowa zawarta w dniu …………………… 2021 roku w Ułężu pomiędzy: Gminą Ułęż,    Ułęż 168, 08-504 Ułęż, NIP: 5060007882, REGON: 431019827 reprezentowaną przez Wójta Barbarę Pawlak, przy kontrasygnacie Skarbnika Zofii Wstawskiej,

zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………

z siedzibą: …………………………………………………………………………..

NIP: ……………….adres do korespondencji: …………………………………….

reprezentowanym przez  ......................................................................................................

zwany dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm. – dalej p.z.p.).

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy i zasady realizacji

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 119282L,119283L,119296L w miejscowości Ułęż”.  
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

- Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące 
w postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w tym dokumentacja projektowa i przedmiary robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

  - Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w dniu przekazania przez Zamawiającego terenu budowy i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Kierownika budowy.

  - Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, 
na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku 
oraz za wszelkie szkody, jakie mogą na nim powstać.

  - Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego tzn.: sił własnych, podwykonawców, dostawców, usługodawców.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową. Wszelkie niezgodności dokumentacji ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie.

  - W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy 
w szczególności:

    - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

    - urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy,

    - zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,

    - przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub osoby działające w imieniu Wykonawcy,

    - zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z niniejszą umową roboty są wykonywane,

6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością,   
         zgodnie z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami i warunkami, z obowiązującymi 
          przepisami prawa, a także wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat   
          technicznych.

8. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego 
          podwykonawcę, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania, 
          uchybienia i zaniedbania.

9. W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien 
          zawiadamiać inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-
          dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku  
          Wykonawca jest obowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt   
          takich robót w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania ich sprawdzenia.

- Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od   
 dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego w szczególności:  
     a)   oświadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- kosztorysy powykonawcze – Wykonawca ma obowiązek ustalić sposób i formę przygotowania dokumentu z Zamawiającym,

- dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, dokumentację projektową w terminie najpóźniej 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2.	Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

  - wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

  - udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych do realizacji umowy,

  - dokonywanie odbiorów robót zanikowych bądź ulegających zakryciu w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę,

  - dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu należytej realizacji niniejszej umowy.

§ 4

Czas trwania umowy

  - Termin zakończenia robót ustala się na dzień 29 października 2021 r.

  - Za termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przyjmuje się dzień podpisania przez Strony lub ich upoważnionych przedstawicieli protokołu odbioru końcowego.

§ 5

Osoby upoważnione do realizacji umowy

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:

-	................................................... (dane osoby)

telefon do kontaktu: ...................................................

e-mail: ...................................................

Wykonawcę reprezentować będzie:

-	................................................... (dane osoby)

telefon do kontaktu: ...................................................

e-mail: ...................................................

§ 6

Kierownik budowy

  - W uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w granicach określonych w ustawie Prawo budowlane.

  - Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy/robót na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.

  - Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy przez cały czas 
ich wykonywania.

  - Kierownik budowy zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.

§ 7

Inspektor nadzoru

- Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, który jest uprawniony 
do działania w granicach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości robót i zastosowanych materiałów oraz ich wykonania zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

§ 8

Wartość umowy i warunki płatności

  - Za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w  kwocie ……… zł netto, (słownie: …………………), a wraz z należnym podatkiem VAT ..... % w wysokości …………….. zł – kwotę …………... zł brutto, (słownie: …………….).

  - Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się  fakturą końcową,   
       zatwierdzoną przez inspektora nadzoru i Zamawiającego w walucie polskiej.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy  
     jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i   
     dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy.  
     Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu przedłożenia przez Wykonawcę   
     ww. dokumentów nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za opóźnienie.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 5, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowała przelewem na rachunek bankowy nr……………………………..… wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT, w terminie do 30 dni liczonych od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca dołączy do faktury potwierdzenie przelewu/dokument kasowy potwierdzające całkowite zaspokojenie finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedkładania wszystkich dowodów zapłaty podwykonawcom i wszystkim dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą 
lub rachunkiem, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

- Dane do wystawienia faktury VAT:

Nabywca: Gmina Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż, NIP: 506-000-78-82

- Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9
Odbiór

- Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,

2) Odbiór częściowy,

3) Odbiór końcowy,

3) Odbiór pogwarancyjny.

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót zgłoszonych do obioru, wg zasad odbioru końcowego.

- Przedmiotem dbioru końcowego jest cały wykonany przedmiot umowy. Odbiór końcowy dokonany zostanie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności, dokumentację powykonawczą, protokoły techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru końcowego dostarczy również atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także protokoły częściowe lub końcowe odbioru robót sporządzone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, potwierdzone przez Wykonawcę, dotyczące rozliczenia należności.

- Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w formie pisemnej) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

- Zamawiający, w terminie 7 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

- W przypadku:

- stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektu), lecz nadające się do usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,

- stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na normalne korzystanie z obiektu) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót posiadających wady w przypadku jeżeli koszt usunięcia wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień. Wyznaczenie przez Zamawiającego odpowiedniego terminu na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego nie wstrzymuje naliczenia kar umownych zgodnie z  zasadami określonymi w § 10 umowy.

- stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokołów i atestów, braku innych dokumentów poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.

- Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostaną dokonane przez Strony przeglądy całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglądy gwarancyjne, których dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisemnych protokołów odbiorów pogwarancyjnych. W protokołach tych zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 10

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:

    - za zwłokę w realizacji Zamówienia w wysokości 0,2% wysokości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wysokości wynagrodzenia brutto,

    - za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5% wysokości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego 
od dnia następnego po upływie ostatniego dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 20% wysokości części wynagrodzenia brutto, którego dotyczy odstąpienie,

    - za każde udokumentowane naruszenie przepisów BHP – 250 zł.

    - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 1 000,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek,

    - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, 
w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

    - w przypadku nieprzedłożenia w terminie do akceptacji harmonogramu, określonego 
w § 2 ust. 6 umowy w wysokości 300,00 zł brutto, za każdy dzień opóźnienia.

    - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

  - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/10 kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w spełnieniu ww. wymogu w odniesieniu do każdej osoby.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie w terminie wszystkich żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w wysokości jednokrotności kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w złożeniu oświadczenia.

  - Zapłata kary umownej nie jest należna, jeśli opóźnienie wynika z okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.

  - W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia 
ich kwoty z faktury Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w formie …………………………co stanowi kwotę ...................................... PLN, słownie: .........................................................  złotych.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie nie później niż w dniu zawarcia umowy.

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty w ust. 1 (…………. zł) zostanie zwolniona w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazania 
go do użytkowania, bez stwierdzenia w nim wad, pozostała część zabezpieczenia (………. zł) zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku sprzeczności zapisów niniejszej Umowy z zapisami warunków gwarancji zastosowanie mają postanowienia Umowy.

- Zabezpieczenie wniesione zostało na cały okres obowiązywania umowy, rękojmi 
i gwarancji (dotyczy zabezpieczenia w pieniądzu). Zabezpieczenie wniesione zostało 
na okres ………………, zaś Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy przed upływem terminu jego obowiązywania1.

- Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 12

Zmiany umowy

  - Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie:

- wynikającym ze zmian obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, za zgodą stron 
w przypadku:

    - wystąpienia siły wyższej, przy czym wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne 
od woli stron i działalności ludzkiej,

    - okoliczności związanych z wystąpieniem potwierdzonych przez odpowiednie służby sanitarne zakażeń COVID-19 wśród pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, przebywaniem pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy na kwarantannie, lub uniemożliwieniem prowadzenia dalszych prac m.in. 
z powodu wprowadzenia zwiększonych obostrzeń sanitarnych w związku 
z stanem epidemii spowodowanym zakażeniami COVID-19. Wykonawca 
ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o wpływie okoliczności związanych z COVID-19 na proces realizacji przedmiotu umowy,

    - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym umową oraz których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,

    - wystąpienia przeszkód, utrudnień spowodowanych przez osoby lub podmioty trzecie,

    - dokonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

    - realizacji dodatkowych robót budowlanych, o ile stały się one niezbędne 
dla prawidłowego wykonania umowy.

    - wystąpienia warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy, które spowodowały niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego uniemożliwiające prowadzenie prac przez okres dłuższy niż 5 dni.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej 
w postaci aneksu do umowy.

§ 13

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

  - Z uwagi na charakter wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy (tj. w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika budowy zatrudnieni byli przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów 
na podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji umowy. Wymóg nie dotyczy kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

  - Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1596) 
i odpowiednimi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie zawarcia Umowy.

  - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 oraz wymogów określonych w ust. 2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

      - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

      - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

      - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewni ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

§ 14

Regulacje związane z podwykonawstwem

    - Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć podwykonawcom wykonanie  części zamówienia, których powierzenie wskazał w ofercie.

    - Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców w trakcie realizacji umowy przed dokonaniem takiej zmiany, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy. Zmiana w zakresie podwykonawców nie stanowi zmiany umowy wymagającej pisemnego aneksu.

    - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, usługi 
i dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

    - Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jak za swoje własne.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego z tytułu gwarancji 
i rękojmi oraz kar umownych za zakres powierzony do wykonania podwykonawcom.

    - Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy o podwykonawstwo, a także projektu 
jej zmiany oraz kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

    - Projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany oraz kopia umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiana powinna zostać przedłożona Zamawiającemu 
w języku polskim, sporządzona czytelnie i trwałą techniką.

    - W przypadku, gdy Wykonawca w złożonej ofercie na podstawie której została zawarta umowa podał nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 p.z.p., a w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 
ust. 1 p.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

    - Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną zmianą lub rezygnacją z podwykonawcy do poinformowania Zamawiającego o planowanych zmianach w zakresie podwykonawców na których zasoby wykonawca powoływał 
się na zasadach określonych w art. 118 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 p.z.p. i dostarczenia dokumentów potwierdzających, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

    - Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy 
lub umowa z podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne 
z postanowieniami niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz określać w szczególności:

- zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

- zasady odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawcę,

- wysokość i zasady zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi lub roboty budowlanej.

- zasady zawierania umów z dalszymi podwykonawcami,

- podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

- wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

    - Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu 
jej zmiany:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia 
lub niniejszej umowie,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

    - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do prawidłowo przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu 
jej zmiany w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego, a także projektu jej zmiany.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zmiany umowy o podwykonawstwo, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

    - Zamawiający, w terminie 7 dni może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także zmiany umowy 
o podwykonawstwo, w przypadkach:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

    - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy i jej zmiany przez Zamawiającego.

    - Kopia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także zmiany umowy o podwykonawstwo, może być poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedkładającego tj. Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię lub oryginał zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, a także kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zmiany umowy 
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

    - W przypadku, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją zamówienia na roboty budowlane, a także zmiany umowy 
o podwykonawstwo, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający w terminie 7 dni poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej jak za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

    - Kopia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane 
z realizacją zamówienia na roboty budowlane, a także zmiany umowy 
o podwykonawstwo, może być poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedkładającego tj. Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

§ 15

Gwarancja jakości. Rękojmia za wady

    - Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy  licząc od dnia podpisania  protokołu odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek.

    - W okresie gwarancji jakości Wykonawca ma obowiązek do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  jakie wystąpią  w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia  zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba , że Zamawiający  w formie pisemnej ustali dłuższy termin usunięcia wad i usterek.

    - O wykryciu wady/usterki z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi  Wykonawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wzywając go do jej bezpłatnego usunięcia w terminie wskazanym w ust. 2.

    - Okres gwarancji jakości ulegnie wydłużeniu o czas przeznaczony na usunięcie wad/usterek w okresie gwarancyjnym.

    - Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości.

    - Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi również na roboty wykonywane przez podwykonawcę/podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

    - Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym 
z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad/usterek, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

    - Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 16

Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy:

1)	w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2)	jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a)	dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b)	Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 
art. 108 p.z.p.,

c)	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2.	W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem 
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

3.	W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

2.	Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego 
lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ 
na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

3.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1740), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

4.	Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden 
dla Zamawiającego dwa dla Wykonawcy.

...........................................	.........................................

(Wykonawca)	(Zamawiający)

Pozostawić właściwe, tylko w przypadku zabezpieczenia wnoszonego na okres dłuższy niż 5 lat